1. **招标条件**

本招标项目通许县高新区集中供热管网项目已经相关部门批准建设，招标人为通许县合之森热力有限公司，建设资金来自企业自筹且已落实。本次工程招标代理机构为河南诚信工程管理有限公司。目前本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人报名。

**2. 项目概况与招标范围**

2.1项目名称：通许县高新区集中供热管网工程

2.2项目编号：HNCX—2019—107

2.3建设地点：通许县高新区

2.4建设规模：建设覆盖通许县产业集聚区和部分城区的集中供热蒸汽及热水管网，其中蒸汽主管网约 3.08 千米，热水主管网约 15.62 千米，综合利用换热首站 1 座，换热站约 5 座。

2.5招标范围：①一标段招标范围是从项目供热管道接驳起点至用户末端的设计、采购、施工、试运行等内容的全过程实施总承包，包括但不限于：本工程的设计（方案修改、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、编制工程概算、施工图预算、竣工图编制）、施工协调、施工手续办理、施工道路开挖和修复、项目报检、材料采购、土建施工、管道安装、保温施工、管道打压（气密性试验、水压试验等）、管道焊接检测、材料检验试验、管道吹扫、项目管理、调试、土建恢复、验收、竣工资料、工程质量保修期限的服务过程等的总承包；

本工程范围内设备材料的采购，包括订货、运输、仓储、保管、二次搬运等。设备的供应应满足相关技术规定，涵盖工业蒸汽管网总包项目内合理及必须的所有设备，并满足工业蒸汽管网工程的整体及局部工艺要求，保证产品使用合理、合法，保证与工程系统的融合及系统完整性

②二标段招标范围是包括本项目地质勘察、施工期间驻地配合服务工作，保证勘察通过相关部门的最终审查；

③三标段招标范围是本项目工程监理，包括但不限于施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理以及与其相关的其他工作。

2.6工期要求：一标段：180日历天；二标段：15日历天完成详细勘察并提交符合设计规范及勘察规范要求的勘察报告；三标段：同工程总承包合同工期。

2.7质量要求：工程质量符合国家现行规范和标准，达到合格标准。

2.8安全要求：无重大安全生产事故。

2.9标段划分：三个标段：

一标段：通许县高新区集中供热管网工程施工总承包

二标段：通许县高新区集中供热管网工程勘察

三标段：通许县高新区集中供热管网工程监理

**3. 投标人资格要求**

3.1一标段投标人资格要求

3.1.1投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.1.2投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或市政行业（热力工程）专业设计甲级资质；同时还应具备市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，具备《压力管道安装许可证》（GB2级）安装资格，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.3投标人拟派项目经理须具备相关专业壹级注册建造师资格（不含临时），具有有效的安全生产考核合格证书和高级技术职称，与本企业签订了劳动合同、已在本企业缴纳社会保险，没有正在施工和正在承接的工程项目。

3.1.4投标人拟派技术负责人须具备相关专业高级技术职称，与本企业签订了劳动合同、已在本企业缴纳社会保险，没有正在施工和正在承接的工程项目。

3.1.5业绩要求：①企业自2014年1月1日以来承接过单项合同额不少于3000万元的市政工程（其中包含给排水或热力或燃气等管道工程）业绩，时间以合同签订日期为准，提供加盖甲乙双方骑缝章的合同和中标通知书；②项目经理自2014年1月1日以来完成过单项合同额不少于3000万元的市政工程（其中包含给排水或热力或燃气等管道工程）业绩，时间以合同签订日期为准，提供盖甲乙双方骑缝章的合同、中标通知书和竣工验收报告（上述三项内容中，至少有一项需体现项目经理姓名）。以上业绩同时还需提供所签合同金额30%的发票扫描件或复印件，要求清晰可查。

3.1.6财务要求：财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结和破产状态，提供近三年（2016年、2017年、2018年）的财务审计报告(不足三年的从公司成立时间算起)。

3.1.7信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被取消；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.1.8其他要求：

（1）投标人法定代表授权委托人须是本企业人员，需提供身份证、劳动合同；授权委托人需携带拟派项目经理及技术负责人身份证原件报名。

（2）提供报名单位近一年以来为拟派项目经理、技术负责人及授权代理人缴纳的连续社会保险证明（由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，或具有同等效用的网上查询打印页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，除此之外的证明无效）；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或未划分标段的同一项目的投标；未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息、股权变更信息及严重违法失信企业名单查询信息）；

（4）投标人以及其企业法定代表人、拟派项目经理、技术负责人、授权代理人均未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。经查询以上任一主体有失信记录或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格，具体查询及使用规定详见招标文件。

（5）投标人须在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询（包括企业以及其企业法定代表人、拟派项目经理、拟派技术负责人、委托代理人），经查询有行贿受贿记录的将被取消投标资格。

3.2二标段投标人资格要求

3.2.1资质条件：投标人具有独立法人资格，具有国家建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业甲级资质，在人员、履约信誉方面具有相应的能力。

3.2.2 拟派项目负责人要求：拟派勘察项目负责人须具有国家注册岩土工程师执业资格；提供劳动合同和投标人自近一年以来为其连续缴纳社会保险缴纳证明（须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单）。

3.2.3 业绩要求

3.2.3.1 企业业绩：2016年1月1日以来有类似工程勘查业绩，时间以合同签订日期为准，提供加盖甲乙双方骑缝章的合同、中标通知书。

3.2.3.2 拟派项目负责人业绩：2016年1月1日以来作为项目负责人有类似工程勘查业绩，时间以合同签订日期为准，提供加盖甲乙双方骑缝章的合同、中标通知书。

3.2.4 信誉要求

（1）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人、投标人法定代表人、拟派项目负责人和委托代理人等主体进行查询，提供详细的查询结果页面截图。经查询有失信记录或被列入受惩黑名单的不得参加本次投标。

（2）企业近三年来未处于被责令停业、被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在投标资格，并在暂停期内的情况。

3.2.5 其他要求

（1）法定代表人的委托代理人须提供报名单位近一年为其缴纳的社会保险证明（须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单）。

（2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目同一标段的投标；提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息。

3.3三标段投标人资格要求

3.3.1 资质要求：投标人要求为独立法人企业并具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质。

3.3.2 拟派项目总监要求：拟派项目总监具备市政公用工程专业注册监理工程师资质（在投标人单位注册），具备中级或以上技术职称，投标人近一年来为其连续缴纳社会保险，且没有正在监理和正在承接的工程项目。

3.3.3业绩要求：投标人和项目总监自2016年1月1日以来均须具备单项合同投资额不少于2000万元的市政工程（其中包含给排水或热力或燃气等管道工程）监理业绩，时间以合同签订日期为准，提供加盖甲乙双方骑缝章的合同、中标通知书、竣工验收报告（竣工验收报告仅项目总监业绩提供）；

3.3.4信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；财务运行状况良好，没有财务被接管、破产状态, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理工作能力。

3.3.5其他要求：

3.3.5.1提供企业近一年以来为拟派项目总监、授权代理人缴纳的连续社会保险证明（由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，或具有同等效用的网上查询打印页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，除此之外的证明无效）；

3.3.5.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或未划分标段的同一项目的投标；未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息、股权变更信息及严重违法失信企业名单查询信息）】；

3.3.5.3投标人以及其企业法定代表人、拟派项目总监、授权代理人均未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。经查询以上任一主体有失信记录或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格，具体查询及使用规定详见招标文件。

3.4 一标段接受联合体投标，二、三标段均不接受联合体投标。

3.5 一标段、二标段、三标段均实行资格后审。

**4. 投标报名及招标文件的获取**

4.1报名时间：2019年07月05日上午9：00至2019年07月11日下午17：00时（法定公休日、法定节假日除外）

4.2报名及招标文件获取：该项目实施网上报名、出售招标文件，投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示报名。投标人（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看。

4.3报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件、图纸及工程量清单等资料，投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。  
  注：投标文件递交时，现场收取招标文件费，现金:500元/份（售后不退）

4.4 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

**5.投标文件的递交**

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2019年07月26日09时00分。

5.2投标文件递交的地点：通许县公共资源交易中心开标室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**6、发布公告的媒介**

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易中心》、《通许县公共资源交易中心》上发布。

**7、其他说明**

当本项目招标公告与本项目招标文件内容不一致时，以本项目招标文件为准。

**8、联系方式**

招 标 人：通许县合之森热力有限公司

地 址：：通许县商业路中段

联系人：梁先生

电话：13137727329

代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联系人：康先生 刘女士 丁先生

电话：0371-85510622/63819622

2019年07月04日